А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 г. №94

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие улично-дорожной

сети и транспортного обеспечения

муниципального образования

Пригорьевского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области»

Администрация Пригорьевского сельского

поселения Рославльского района

Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 30.11.2017 г. № 54б (в редакции постановлений Администрации Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области 29.03.2018 № 39, от 10.05.2018 № 137, от 30.12.2019 № 56) следующие изменения:

- в Паспорте:

а) строку «Сроки (этапы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018-2023 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| --- | --- |

б) строку «Объем ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объем финансирования муниципальной программы составляет: 15409,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2018 год - тыс. руб.; 2019 год - 725,7тыс. руб.; 2020 год - 4100,1 тыс. руб.; 2021 год - 3402,9 тыс. руб.; 2022- год - 3524,6 тыс. руб.; 2023- год - 3656,0 тыс. руб.; Источником финансирования муниципальной программы является муниципальный дорожный фонд Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области (далее муниципальный дорожный фонд). |
| --- | --- |

2)раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации

муниципальной программы.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области (далее - Пригорьевское сельское поселение) по состоянию на 01.01.2019 составляет –70,7 км: в том числе с твердым покрытием–25,7 км; 25,2 км -насыпная дорога.

Источниками содержания и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения являются средства бюджета и средства муниципального дорожного фонда   Пригорьевского сельского поселения.

Работы по выполнению кадастровых работ, паспортизация дорог для постановки на кадастровый учет и оформление их в собственность носят комплексный характер и являются дорогостоящими. Недостаточность денежных средств в бюджете Пригорьевского сельского поселения сдерживает выполнение данных работ.

Для развития и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пригорьевском сельском поселении сформирован муниципальный дорожный фонд.

В 2019 году за счет всех источников финансирования на ремонт автомобильных дорог местного значения израсходовано денежных средств -337,3 руб., что составляет 46% от плановых назначений.

В 2020 году за счет всех источников финансирования на ремонт автомобильных дорог местного значения израсходовано денежных средств -3573,3 тыс. руб., что составляет 87% от плановых назначений.

С 2018-2019 года отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения: отсыпана дорога в д. Пригоры по ул. Мира, в д. Пригорье по ул. Лесная, произведен ремонт участка дороги в д. Епишево (от общежития до детского сада), ремонт дороги участок №1 в д. Епишево (от дома Глушковых до дома Кожевниковых), ремонт дороги участок №2 в д. Епишево (от кладбища до магазина), ремонт дороги в д.Епишево-2 (от дома Михалева до горочки), ремонт участка дороги в д. Епишево по ул. Цветочной, ремонт дороги в д. Епишево (от поворота дома Царевых до жилого дома Чумичевых), ремонт дорог в д. Заря, в д. Жарынь.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них включает в себя основные виды работ:

-зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них;

-расчистка дорог общего пользования местного значения в границах Пригорьевского сельского поселения.

Улично-дорожная сеть Пригорьевского сельского поселения, соединяющая с Рославльским районом, является составной частью трассы федеральных направлений.

Необходимыми условиями поддержания нормальной жизнедеятельности населения являются обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Пригорьевского сельского поселения, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, содержания.

Развитие автомобильных дорог и сохранение жизни и здоровья людей – важная задача для Пригорьевского сельского поселения.

Безопасность дорожного движения стала серьезной проблемой органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющей огромное социальное и политическое значение.

Для повышения безопасности на дорогах необходимо сформировать правовое сознание, дорожную этику и взаимное вежливое отношение участников дорожного движения.

Проблема безопасности дорожного движения имеет ярко выраженный социальный характер и, в рамках данной муниципальной программы, будет решаться комплексно.

Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пригорьевское сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов».

3)раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2.Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных

результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения в границах Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

-доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требования к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения);

-площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, ремонт в границах Пригорьевского сельского поселения.

В результате реализации муниципальной программы ожидаются следующие результаты:

-улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания улично-дорожной сети Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области;

-снижение гибели и травматизма на дорогах общего пользования.

Сведения о целевых показателях реализации программы с указанием их     значений за предшествующие 2 года до начала очередного финансового года и на плановый период отражены в приложении №1 к муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы - 2018-2023 годы.  Муниципальная программа реализуется в один этап».

4)раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3.Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы и подпрограмм.

Муниципальная программа подпрограмм не содержит.

В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области».

В рамках данного основного мероприятия предполагается выполнить следующие мероприятия:

- - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений в нормативном состоянии, в границах Пригорьевского сельского поселения;

- - паспортизация, выполнение кадастровых работ (межевание) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Пригорьевского сельского поселения.

- Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области».

В рамках данного основного мероприятия предполагается выполнить следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 3 «Безопасность дорожного движения на территории Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области».

В рамках данного основного мероприятия предполагается выполнить следующие мероприятия:

-освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих культуру поведения на дорогах участников дорожного движения различных возрастных категорий;

-внеплановые осмотры автомобильных дорог по обращениям граждан, физических и юридических лиц.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.»

5)раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы составляет: 15409,3 тыс. руб.,  в том числе  по годам реализации:

2018 год –             тыс. руб.

2019 год  - 725,7тыс. руб.;

2020 год  -  4100,1 тыс. руб.;

2021 год -   3402,9 тыс. руб.;

2022- год - 3524,6 тыс. руб.;

2023- год - 3656,0 тыс. руб.

Источником финансирования муниципальной программы является муниципальный дорожный фонд Пригорьевского сельского поселения. Привлечение внебюджетных средств для реализации мероприятий муниципальной программы не предусмотрено. Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут уточняться.

Направления и виды расходования денежных средств изложены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе».

6)приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается);

7)приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Пригорьевского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области                               Г.Л.Афанасенкова